|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PROJEKT- AUFTRAG | | | |  | | |
| **Projektstartereignis:**   1. Besprechung am 27.04.2023 | | **Projektstarttermin:**   1. 28.08.2023 | | | | | |
| **Inhaltliches Projektendereignis:**   1. Treffen am 15.04.2024   **Formales Projektendereignis:**   1. Treffen am 29.04.2024 | | **Projektendtermine:**   * 30.04.2024 | | | | | |
| **Projektziele:**   1. Diese Projektarbeit konzentriert sich auf die Entwicklung einer innovativen Fahrgemeinschafts-App für die Getzner Textil AG. Das Ziel der App ist es, den Mitarbeitern von Getzner eine zuverlässige und effiziente Möglichkeit zu bieten, gemeinsam zur Arbeit zu pendeln.   **Projektnutzen**   1. Die App soll den Mitarbeiter helfen, Mitfahrgelegenheiten zu finden, Fahrten zu planen und Kosten fair aufzuteilen. Darüber hinaus sollen Funktionen implementiert werden, die die Fahrzeugkapazitäten optimieren und eine einfache Kommunikation zwischen den Fahrern und Mitfahrern ermöglichen. | | **Nicht-Projektziele / indirekte Meilensteine**   * Monetarisierung * Einbindung von öffentlichen Verkehrsmitteln * Hohe Komplexität * Begrenzung auf bestimmte Fahrzeugtypen | | | | | |
| **Hauptaufgaben (Projektphasen):**   1. Untersuchung der Pendelgewohnheiten der Mitarbeiter in der Region 2. Entwicklung eines Prototyps 3. Testphase (Leistungsfähigkeit und Funktionalität der App) | | **Projektressourcen und –kosten\*:** | | | | | |
|  | Ressourcen-/Kostenart | Mengen-einheit | | Kosten (in Euro) |  |
|  | Keine | Keine | | -Keine |  |
|  | |  | |  | |
| **ProjektauftraggeberIn:**   1. Getzner Textil AG | | **ProjektleiterIn:**   1. Metin Keser | | | | | |
| **Projektteam:**   1. Metin Keser (PL) 2. Bashar Khalil (PTM) | | | | | | | |
| Metin Keser  *Vorname Nachname*, (ProjektauftraggeberIn) *Vorname Nachname*, (ProjektleiterIn) | | | | | | | |